栾川县人民政府

关于汾渭平原第一轮强化督查发现问题

整改情况的汇报

2018年8月23日，接到生态环境部转办我县的8月21日强化督查组督查的栾川县润川丽景商住小区建设项目工地环境污染问题，我县政府高度重视，于8月21日进行现场调查。现将调查处理情况报告如下：

一、督查问题情况

栾川县润川丽景商住小区建设项目工地位于栾川县栾川乡七里坪村，环境污染问题为扬尘综合治理类问题，具体内容为：施工道路未完全硬化、物料及土方未完全覆盖。

二、基本情况

栾川县润川丽景商住小区建设项目工地位于栾川县栾川乡七里坪村，业主单位为栾川县润川置业有限公司，施工单位是洛阳市海建建筑安装工程有限公司。

三、调查内容

调查发现，该工地存在施工道路未完全硬化、物料及土方未完全覆盖问题。

四、整改情况

8月21日，栾川县住建局对该项目施工单位下发了《扬尘隐患停工整改通知书》,责令施工单位立即停工进行整改，并安排专人现场跟踪督办；针对存在的问题，要求组织施工企业制定整改方案，在规定时间内完成道路硬化问题、小型搅拌机全密封、物料全覆盖等整改工作，同时，举一反三，对项目建设区域进行全面核查，彻底消除污染源。截至8月24日，该项目施工现场存在道路未完全硬化、物料堆放未完全覆盖、小型搅拌机未密封问题已经全部按要求整改到位。

县住建局已对该项目依法进行立案查处，并对项目建设单位和施工单位主要负责人进行约谈，责令施工企业对相关责任人实施经济处罚3万元。

五、责任追究

无

六、下步措施

栾川县将加大监管力度，对项目建设区域进行全面核查，彻底消除污染源。

2018年8月27日