统筹推进 合力攻坚——狮子庙镇扎实做好

北川河水库项目建设工作

为全力做好北川河水库项目前期实物调查核实工作，狮子庙镇高度重视，统筹抓好人民群众合法利益保障和项目建设推进，全力确保项目建设有力有序有效开展。

**优化机制，形成工作合力。**狮子庙镇党委、政府着眼项目建设全过程，指定两名班子成员负责项目建设前期实物调查工作，在狮子庙镇罗村北川河水库建设专班领导小组的指导下开展工作，成立镇级专项工作组，设置政策宣传、综合汇总、土勘调查、林勘调查、后勤保障、档案资料等6个小组，明确职责分工，完善协同配合机制，有效提升工作效率，自10月19日启动实物调查工作至今，已调查征收涉及旱地346.93亩、农村宅基地36.61亩，房屋13287.84平方米。

**攻坚克难，狠抓关键环节。**房屋拆迁和土地界线纠纷是工作过程中的两个难题，为顺利推进项目建设，该镇专项工作组组长和成员常驻征地拆迁现场，现场调解矛盾、即时处置纠纷、充分宣讲政策，分析利弊，争取群众配合，对照相关法律和房屋拆迁和征地（淹没）文件开展沟通协调，确保各项工作得以按期开展。

　　下一步，狮子庙镇将持续发力，在前期工作基础上，紧盯时间节点，全力加速推进各项工作，积极助力项目整体建设。