狮子庙镇推动王府沟民宿集群建设 紧扣县“百村千宿”工作部署，围绕打造“山水康养小镇”目标定位，突出“运营前置”，河南三石云合实业有限公司全程参与民宿集群的设计、建设和运营，投资1500万元利用49间宅基地建造精品民宿，打造高端民宿集群样板。突出“提质升级”，以“微改造，精提升”为突破口，与洛阳市规划设计院合作，对王府沟整村公路沿线民房外立面及村庄环境特色进行整体规划设计，引导群众对现有老屋、原有家庭宾馆进行改造修缮，打造特色民宿。同时加快“业态融合”，推动发展“民宿+”经济，将连翘茶、全鱼宴、水果玉米产品等融合进民宿产业链条，形成“镇政府+运营商+景区+村集体”紧密的利益联结机制。目前全村已完成升级改造民宿7处，在建及筹建特色民宿13处，排查出闲置房屋39户142间，项目拆迁区范围内附属物丈量统计工作已经进行完毕，正在进行征迁工作。