栾川县庙子镇人民政府关于2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年1000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）一般债券资金1000万元使用情况

1、项目安排情况。

为有效改善庙子镇人居环境条件，庙子镇人民政府实施了庙子镇咸池渔庄至上沟公路建设项目，项目资金来源为专项债券和县级财政投资，建设内容为：建设全长15.75公里通村道路，配套防护栏安装、道路标识线。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，该项目已完成咸池渔庄至上沟村15.75公里沥青铺设、道路标线、防护栏安装及绿化等工程。

3、资金使用情况。

庙子镇咸池渔庄至上沟公路建设项目于2022年10月份成功发行专项债资金1000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，已拨付债券资金1000万元。

4、项目收益及实现情况。

庙子镇咸池渔庄至上沟公路建设项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

庙子镇咸池渔庄至上沟公路建设项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日