栾川县农业发展有限公司关于2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年5000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金5000万元使用情况

1、项目安排情况。

“十四五”期间谋划新建12座民生水库，分三期建设，一期投资8.98亿元，新建罗村北川河水库、明白河水库、赤土店九鼎沟水库、白龙沟阳坡水库和倒回沟水库5座水库，分布于狮子庙镇、合峪镇、赤土店镇、叫河镇4个乡镇，总库容1723.44万m2，项目建设期为3年，计划于2022年10月启动建设。建设任务以供水为主，兼顾防洪，以解决居民生活、工业、三产用水。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，该项目已完成白龙沟水库的清淤工作，部分水库的征迁、边坡治理、前期手续办理等工作，工程总体进度约55%。

3、资金使用情况。

栾川县新建水库一期项目于2022年4月27日成功发行专项债资金5000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，拨付5000万元债券资金。

4、项目收益及实现情况。

栾川县新建水库一期项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

栾川县新建水库一期项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日