栾川县人力资源和公共就业服务中心关于2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年0.2亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金0.2亿元使用情况

1、项目安排情况。

项目承办单位为栾川县人力资源和公共就业服务中心，建设项目涉及装修面积9000平方米及相关设备采购。产业集聚区装修5000平方米，主要用于培训教学，人才港装修4000平方米，主要用于创业孵化，同时采购设备200套，同步建设其他配套设施。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，栾川县人力资源和公共就业服务中心人力资源产业园项目已完成部分装修及设备采购的工作。

3、资金使用情况。

栾川县人力资源和公共就业服务中心人力资源产业园建设项目于2022年1月份发行专项债资金1000万元，2022年6月发行1000万元。截至2022年12月31日，根据工程进度，已支付2000万元专项债资金。

4、项目收益及实现情况。

栾川县人力资源和公共就业服务中心人力资源产业园建设项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

栾川县人力资源和公共就业服务中心人力资源产业园项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日