栾川县冷水镇人民政府关于2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金0.1亿元使用情况

1、项目安排情况。

为推动冷水镇经济社会转型发展、高质量发展，为乡村振兴提供强力支撑，冷水镇立足本地资源优势、文化特色，实施栾川县南水北调上游水源地淯河文化展示综合体—冷水镇工矿旅游民宿发展建设项目。其中包含冷水镇工矿旅游民宿发展建设项目，主要建设内容为：建设5层工矿特色民宿一座，1层为餐厅、2至5层为客房，并配套供水、消防、电力等相应基础设施。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，该项目已完成主体验收建设，设备正在办理采购手续，工程总体进度约70%。

3、资金使用情况。

栾川县南水北调上游水源地淯河文化展示综合体—冷水镇工矿旅游民宿发展建设项目于2022年6月份成功发行专项债资金1000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，已拨付债券资金1000万元。

4、项目收益及实现情况。

栾川县南水北调上游水源地淯河文化展示综合体—冷水镇工矿旅游民宿发展建设项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

栾川县南水北调上游水源地淯河文化展示综合体—冷水镇工矿旅游民宿发展建设项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日