栾川县水利局

关于2022年度政府债券资金使用情况的

说  明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年391万元政府债券资金使用情况进行公开，现对一般债券资金391万元使用情况具体说明如下：

一、项目安排情况

为补齐水利工程短板，加强水库工程建设，提升水库安全管理能力，栾川县水利局实施了保障小型水库安全运行项目，项目资金来源为地方政府一般债，建设内容为对大坪水库、鱼库水库、青岗坪水库进行维修养护，以及对15座小型水库配套建设雨水情测报和大坝安全监测设施。

二、项目进展情况

截至2022年10月25日，大坪水库、鱼库水库、青岗坪水库已完成维修养护，工程总体进度100%；截至2023年5月15日，雨水情测报和大坝安全监测设施安装，工程总体进度100%。

三、资金使用情况

栾川县保障小型水库安全运行项目于2022年6月份成功发行一般债券资金391万元，其中用于陶湾、潭头镇小型水库维修养护24万元，用于15座小型水库配套建设雨水情测报和大坝安全监测设施367万元，截至2023年12月31日，未拨付债券资金。

四、项目收益及实现情况

栾川县保障小型水库安全运行项目提高了栾川县小型水库的运行管理水平，维护了工程设施安全，使水库更好的发挥效益。

五、项目对应资产情况

栾川县保障小型水库安全运行项目还未转入固定资产。

2023年5月29日