栾川县住建局关于栾川县集镇地下管网

改造工程2022年度政府债券资金

使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年0.55亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金0.55亿元使用情况

1、项目安排情况。

为有效改善人居环境条件，各乡镇人民政府实施了集镇地下管网建设项目，项目资金来源为专项债券和县级财政投资，建设地点分别位于白土镇、赤土店镇、冷水镇、庙子镇、秋扒乡、三川镇、 合峪镇、狮子庙镇、石庙镇、潭头镇、陶湾镇、叫河乡、重渡沟管委会。改造内容包括镇区“三线入地”改造项目、镇区雨、污管网修复提升工程、镇区供水（自来水）管网修复改造工程。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，该项目已完成三线入地、雨污管网分流提升、修复，供水管网修复提升、燃气管道等项目建设，工程总体进度约95%。

3、资金使用情况。

栾川县集镇地下管网建设项目于2022年10月份成功发行专项债资金10000万元，截至2023年1月31日，根据工程进度，拨付债券资金5500万元，已按要求拨付至各乡镇。

4、项目收益及实现情况。

栾川县集镇地下管网项目依靠收取管道租金取得收益，目前尚未实现。

5、项目对应资产情况。

栾川县集镇地下管网项目属于在建工程，目前尚未转入固定资产。

2023年5月26日