栾川县住建局关于栾川县老旧小区集中连片改造提升项目2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年1.65亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金1.65亿元使用情况

1、项目安排情况。

为有效改善县城区人居环境条件，县政府实施了栾川县老旧小区集中连片改造提升项目，项目资金来源为专项债券，建设内容为小区内排水、供水改造，强、弱电整治，天然气改造，院内铺装、外立面改造、楼梯间粉刷、更换落水管、楼顶修补、安装照明灯、充电桩、电动车棚、健身器材、休闲桌椅、院内绿化提升、消防设施等基础设施及公共服务类设施进行提升等。

2、项目进展情况。

截至2023年5月1日，该项目已完成小区内排水、供水改造，强、弱电整治，天然气改造，院内铺装、外立面改造、楼梯间粉刷、更换落水管、楼顶修补、安装照明灯、充电桩、电动车棚、健身器材、休闲桌椅、院内绿化提升、消防设施等基础设施及公共服务类设施进行提升等，工程总体进度约90%。

3、资金使用情况。

栾川县老旧小区集中连片改造提升项目于2022年成功发行专项债资金16500万元（其中3月份、4月分和5月份分别成功发行专项债资金3000元、5600万元和7900万元）。截至2022年12月31日，根据工程进度，已拨付债券资金16500万元。

4、项目收益及实现情况。

栾川县老旧小区集中连片改造提升项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

栾川县老旧小区集中连片改造提升项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日