栾川县教育体育局关于2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年0.14亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金0.14亿元使用情况

1、项目安排情况。

为社区周边幼儿提供健康、舒适的幼儿园环境，有利于进一步促进栾川县城区及周边普惠性资源的供给，栾川县教育体育局实施了学前教育建设项目，项目资金来源为专项债券和县级财政投资，建设内容为栾川县栾川乡樊营社区幼儿园、栾川县城关镇陈家门社区幼儿园和栾川县第四实验幼儿园，共计新建建筑面积6200平米。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，栾川县栾川乡樊营社区幼儿园一楼室内地坪浇筑、水电预留、框架主体现浇工程和地基处理已完成。栾川县城关镇陈家门社区幼儿园主体结构、坡屋顶、消防水池基坑开挖已完成。栾川县第四实验幼儿园需等到方村小学学生撤并到洛阳市实验小学栾川分校后再开工建设。

3、资金使用情况。

栾川县学前教育建设项目于2022年6月份成功发行专项债资金1000元。截至2022年12月31日，根据工程进度，已拨付债券资金1000万元。

4、项目收益及实现情况。

本项目收益主要为幼儿园建成后幼儿保教费的收入，目前尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

栾川县栾川乡樊营社区幼儿园、栾川县城关镇陈家门社区幼儿园和栾川县第四实验幼儿园属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日