栾川县为农服务中心（冷链物流）关于2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年0.41亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金0.41亿元使用情况

1、项目安排情况。

为我县农产品进城、工业品下乡和城乡生鲜物流配送提供便利，能够在县域脱贫攻坚和乡村振兴中发挥积极作用，具有十分重要的社会意义。建设项目是县供销合作社为“三农”服务的一个有效平台和载体。项目资金来源为专项债券和县级财政投资，建设内容为新建冷库、农资仓库、综合楼及配套设施以及采购相关设备。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，该项目已完成冷库、农资仓库、综合楼主体建设，设备已办理采购手续，工程总体进度约80%。

3、资金使用情况。

栾川县为农服务中心(冷链物流）建设项目于2022年6月28日成功发行专项债资金4100万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，已拨付债券资金4100万元。

4、项目收益及实现情况。

栾川县为农服务中心(冷链物流）项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

栾川县为农服务中心(冷链物流）建设项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日