栾川县先进制造业开发区发展有限公司

关于2022年度政府债券资金使用情况的

说  明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年3500万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

1、项目安排情况。

为进一步增加栾川县标准化厂房容量，进一步完善栾川县招商引资的配套设施，栾川县先进制造业开发区发展有限公司实施了标准化厂房及配套基础设施建设项目，项目资金来源为专项债券和县级财政投资，建设内容为本项目总用地面积37793.34㎡（约56.69 亩），总建筑面积65029.72㎡。建设内容主要内容包括标准化厂房、园区配套工程及机动车充电桩等。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，该项目已完成地勘、图纸设计等前期工作。

3、资金使用情况。

标准化厂房及配套基础设施建设项目于2022年10月份成功发行专项债资金3500万元，截至2022年12月31日，因涉及土地征迁等问题未使用资金。

4、项目收益及实现情况。

该项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

该项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日