栾川县自来水有限公司关于2022年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）规定，现对我单位2022年0.5亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）专项债券资金0.5亿元使用情况

1、项目安排情况。

为保障县城区居民供水安全及解决县城周边乡镇居民吃水问题，实现城乡一体化供水，提升人民群众幸福生活指数，助力乡村振兴。栾川县自来水有限公司受栾川县住房和城乡建设局委托实施了栾川县城乡一体化供水项目。项目资金来源为专项债券和县级财政投资，建设内容包括赤土店镇饮水工程、庙子镇饮水工程、双堂水厂配套管网改造及水厂水源地（双堂沟水库大坝出险加固工程）三个子项目。

2、项目进展情况。

截至2022年12月31日，赤土店镇饮水工程水厂建设项目已完工，配套管网建设进度达80%；庙子镇饮水工程完成80%；双堂水厂配套管网改造及水厂水源地（双堂沟水库大坝出险加固工程）已完工。

3、资金使用情况。

栾川县城乡一体化供水建设项目于2022年4月份成功发行专项债资金5000万元，截至2022年12月31日，根据工程进度，已拨付债券资金5000万元。

4、项目收益及实现情况。

栾川县城乡一体化供水建设项目属于在建工程，尚未取得收益。

5、项目对应资产情况。

栾川县城乡一体化供水建设项目属于在建工程，还未转入固定资产。

2023年5月26日