中共栾川县住房和城乡建设局党组

贯彻落实县委第三巡察组巡察反馈意见

整改报告

按照县委统一部署，2023年4月20日至6月30日，县委第三巡察组对我单位开展了巡察工作。8月30日，县委第三巡察组向我单位反馈了巡察意见及问题清单，9月20日，中共栾川县住房和城乡建设局党组上报了《中共栾川县住房和城乡建设局党组关于落实县委第三巡察组巡察“回头看”反馈意见的整改方案》，通过整改，巡察反馈的问题已整改到位，现将整改情况报告如下：

一、党组班子组织落实整改情况

（一）加强组织领导。县委第三巡察组反馈意见三个月来，县住房和城乡建设局党组认真研究部署巡察整改工作，成立由一把手为组长、班子成员为副组长、各相关单位负责人为成员的工作专班，强化组织领导，全面推进巡察整改工作。

（二）强化责任分工。制定整改实施方案，对反馈问题逐项制定整改措施，明确完成时限、责任领导、责任单位和责任人，局党组定期听取整改进展情况汇报，研究解决工作中遇到的问题，保证整改工作顺利进行。

（三）坚持统筹兼顾。局班子成员按照责任分工对号入座，主动认领，牵头研究推进落实措施、督促落实、带头整改，坚持巡察整改与业务工作开展两不误两促进，及时督促检查各有关单位如期完成整改任务。

二、整改完成情况

根据县委第三巡察组的反馈问题，我局党组结合自身实际，对反馈的问题，逐条核对，举一反三，扎实整改。

问题一：扬尘“三员”管理制度落实不到位。

整改完成情况：一是严格落实扬尘污染防治“三员”现场管理办法，要求施工现场建立“三员”管理公示制度，在每个建设工地出入口醒目位置公布现场“三员”姓名、联系方式、工作内容、监督电话，接受社会和群众监督。二是加强平时督查，形成高压态势，确保施工现场“三员”管理公示制度落实到位。三是对于未按照要求公示的项目，发现一起从严查处一起。

问题二：对习近平总书记关于住建系统的重要讲话和指示批示精神学习不够深入。

整改完成情况：一是制定完善理论中心组学习制度和第一议题制度，严格按制度落实；二是常态化学习习近平总书记关于住建工作的论述或指示精神，提升业务水平；三是结合我县住建工作实际定期组织学习研讨活动；四是与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相结合，2023年9月至2024年1月每月至少集中学习研讨1次。

问题三:意识形态领域工作重视不够。

整改完成情况：一是提前对重大问题及可能造成的网络舆情进行研判，在项目建设过程中通过栾川融媒、栾川在线等网络平台积极宣传项目建设的社会效益及经济效益。二是通过网络发帖等形式进行释疑和引导。三是及时处理有关投诉事项，并做好解释说明工作，从源头上减少诉诸媒体、上网爆料等情况的发生。

问题四：城乡供排水一体化建设部分设施进度需加快。

整改完成情况：一是针对剩余未完成工程及未运行的污水处理站，列出任务节点，倒排工期，挂图作战，快速推进。二是专班人员对污水处理站按周进行抽检、督查，确保施工进度及运行维护。三是我县已新建污水处理站59座，大三格化粪池230座，主管网179公里，支管网224公里，污水井4523座，提标改造户厕7959座，新改户厕9325座。完成9座标准化水厂，90km输水管网建设，成立5个乡镇自来水分公司，全县自来水普及率达95%，排水实现乡镇和行政村全覆盖。6月份全市城乡供排水一体化现场会在我县召开，曲书记做典型发言，栾川模式在全市推广。

问题五：老旧小区改造监管不到位，多渠道争取资金办法不多。

整改完成情况：一是建立老旧小区改造巡查制度，每季度对改造的老旧小区监察一次，对发现问题或群众反映问题列出清单，并组织责任单位进行整改。10月底完成今年18个小区改造任务，并提前谋划2024年老旧小区7个，正在进行设计、预算等前期准备。二是积极筹措老旧小区改造资金。充分利用专项债、贷款、争取上级资金方式筹集老旧小区改造资金。累计争取资金1.9326亿元，其中2023年老旧小区改造专项债资金1.6亿元；2023年度中央补助城镇老旧小区改造资金414万元；老旧小区改造集中连片统筹贷款资金2280万元；中央预算内连片改造资金632万元。

问题六：县城区雨污分流项目成效不明显

整改完成情况：共完成君山西路、幸福西路、伊尹路、君山东路、龙君路、体育路、育才路、滨河大道、君山中路、耕莘路、人民路、向阳路、兴华路等13条路段雨污分流改造，完成相应年度目标任务。

问题七：个别项目未批先建。

整改完成情况：组织开展“未批先建”专项整治行动，督促未批先建项目准备相关资料，企业申请资料齐备后，在1天内办理完成，目前，8个未批先建项目已到政务服务中心审批科窗口办理施工许可证。

问题八：质量预防治理宣传不力。

整改完成情况：一是加大对建设工程质量通病预防治理相关知识及控制措施的宣传力度，印发宣传单，在工程质量监督检查时积极宣传，并帮助企业解决施工过程中质量通病预防治理技术难题。二是对监督检查中发现的质量通病常见问题，及时下发整改通知，并督促建设、施工、监理单位按期整改，降低工程质量通病发生率。三是建立《建设工程质量问题整改问效制度》，对监督检查中发出的整改通知书，明确工程责任监督员跟踪落实，督促责任单位按期整改到位，及时消除工程质量隐患。四是加大督促检查力度，共监督抽查在建工程37项（含续建），开展全县在建工程质量联合执法检查2次，预拌混凝土企业专项质量检查4次，下发限期整改通知书75份。针对监督检查中发现的质量问题，实行跟踪落实整改，有效消除工程质量隐患。

问题九：自建房安全隐患排查工作有短板。

整改完成情况：一是依托全国自建房安全专项整治信息归集平台对全县房屋图斑进行全面梳理，查漏补缺。二是组织各乡镇累计投入排查力量2763人次，投入各类专家103人次，共计排查房屋10.23万栋，排查发现隐患房屋183栋，其中：经营性自建房11栋，其他自建房174栋，已全部完成整治销号。

问题十：主动作为不够，门面房租金崔收不力。

整改完成情况：修订完善租金收取制度，成立工作专班，解决君山公寓小区部分门面房租金拖欠事宜。目前，已通过司法渠道督促君山公寓门面房租金的缴纳，以往拖欠的房租已全部收取完毕。

问题十一：基层党务工作不深不实。

整改完成情况：一是强化学习教育。坚持第一议题制度，组织党组中心组学习20次，到全面从严治党馆、抱犊寨等参观学习2次，组织观看警示教育片或忏悔视频200余人次。二是严肃党内政治生活。组织机关党委、机关第一、第二党支部换届，规范开展基层党组织活动，召开民主生活会1次、党员大会3次、主题党日6次、民主评议党员1次、党费按月足额收缴，各项制度严格落实到位。三是扎实开展主题教育。召开动员会议，制定实施方案和领导班子成员理论学习计划，主题教育以来，累计开展集中研讨5次，集中学习8次，梳理领导班子问题清单8个，已全部完成整改。

三、下一步工作打算

（一）加强理论学习，增强规矩意识。严格执行局党组理论中心组学习制度和党员干部理论学习制度，健全完善党内组织生活制度，自觉加强党性修养，严明政治纪律和政治规矩。坚持依法行政、按章办事，严格遵守工作纪律和各项法律规章制度，做到坚持原则、恪守底线。严格遵守中央八项规定精神和廉洁自律准则，厉行勤俭节约，保持艰苦奋斗，增强自我约束力和控制力。

（二）强化“四个意识”，严守政治纪律。持续深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定自觉地在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律等各项纪律。把严明政治纪律放在首位，提高政治敏锐性和政治鉴别力，维护以习近平同志为核心的党中央权威。坚决贯彻落实新发展理念的要求，不折不扣把县委的决策部署落深落实。

（三）持续整改，完善长效机制。认真查找深层次原因，从完善体制机制、健全制度体系、创新管理方式、夯实基础工作等方面，逐步建立起堵塞漏洞、解决问题的长效机制。对巡察整改工作紧抓不放，对已完成的整改任务，组织“回头看”巩固整改成果。