关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年县道X093石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段公路改建工程亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券资金0.05亿元使用情况

（一）项目安排情况

县道X093石张线石庙镇杨树坪村至陶湾镇唐家庄村段公路改建工程，道路全长9.146公里，按照三级公路技术标准进行设计，路基宽8.5米，路面宽7.5米，双向两车道，两侧各布置0.5米土路肩，设计时速30公里/小时，主要建设内容包括路基、路面、涵洞、隧道及附属设施。

（二）项目进展情况

截止2023年底，已完成总体工程量的98%，尚有隧道及附属设施未完工。

（三）资金使用情况

2023年拨入专项债券500万元，使用500万元。

（四）项目收益情况

该项目属公益类项目，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，已建成部分投入使用，未全部转入固定资产。

2024年5月6日