关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程0.05亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券资金0.05亿元使用情况

（一）项目安排情况

G344东灵线栾川秋扒至三川皮皮岭段改建工程，道路全长48.096公里，按照二级公路技术标准进行设计，设计时速60公里/小时，路基宽12米，路面宽10.5米，隧道2座，涵洞79道，路面平交口处，养护道班1处。

（二）项目进展情况

截止2023年底，已完成总体工程量的50%。

（三）资金使用情况

2023年拨入专项债券500万元，使用500万元。

（四）项目收益情况

该项目属公益类项目，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，已建成部分投入使用，未全部转入固定资产。

2024年5月6日