关于2023年度小型水库维修养护项目政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年小型水库维修养护项目亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券资金0.0037亿元使用情况

（一）项目安排情况

根据《河南省财政厅 河南省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金预算的通知》（豫财农水〔2022〕81号）、《河南省财政厅 河南省水利厅关于下达2023年省级水利发展资金的通知》（豫财农水〔2023〕16号 ）、《河南省水利厅关于加快2023年小型水库安全运行相关项目实施工作的通知》等相关文件要求，结合上级下达共80万元，其中中央资金30万元，省级资金13万元，地方政府一般债券资金37万元，编制实施方案并实施。

（二）项目进展情况

该项目是对庙子镇丰瑞汉秋水库，潭头镇井峪沟水库，栾川乡寨沟水库，三座水库坝体进行维护。主要施工内容包括:钻孔灌浆补漏;道路修补 临时道路铺设;泄洪阀设备更换等。该项目于2023年11月30日开工建设，12月30日竣工，并于2024年1月8日完成竣工验收，目前已正常投用。

（三）资金使用情况

上级下达地方政府一般债券资金37万元，已达到付款条件，目前正在申请财政拨付。

（四）项目收益情况

进一步保证水库安全，补齐水库管理短板，使其正常发挥效益，提高运行管理水平。

（五）项目对应资产情况

尚未转固定资产

2024年5月6日