关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年500万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券资金500万元使用情况

（一）项目安排情况

爱国主义教育基地及附属工程建设项目于2023年8月23日进行招标，8月28日开工，9月25日进行阶段性验收完成总体60%。爱国主义教育基地布展装修项目于2023年10月20日进行招标，11月7日开工，11月23日进行阶段性验收完成总体70%。

（二）项目进展情况

目前项目已竣工，正式投入运营。

（三）资金使用情况

发行一般债券500万元。2023年9月爱国主义教育基地及附属工程建设项目拨付240万元，2024年1月爱国主义教育基地布展装修项目拨付260万元。

（四）项目对应资产情况

无。

2024年5月6日