关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年栾川县栾川客运中心建设项目0.5亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券资金0.5亿元使用情况

（一）项目安排情况

栾川县栾川客运中心建设项目是2023年县委、县政府确定的重点建设项目之一，总占地面积约97亩，设计为一级客运站，主要包含客运站主站楼、前广场、后停车场、加油站、旅客集散中心配套设施和部分商业设施。

（二）项目进展情况

截止2023年底，已完成总体工程量的60%，尚有绿化、内外装修未完工。

（三）资金使用情况

2023年拨入专项债券5000万元，使用5000万元。

（四）项目收益情况

该项目正在建设中，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，未转固定资产。

2024年5月6日