关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年栾川县庙子镇英雄村至S244三邓线道路建设项目0.08亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券资金0.08亿元使用情况

（一）项目安排情况

该项目起点位于栾川县庙子镇英雄村西岭东侧村道K0+000，向北经庙湾南侧后向东下穿S96洛栾高速，经南沟组西侧向东经核桃沟后折向西北绕盘龙湖东侧，下穿S96栾川高速后，经金牛岭折向东北，经龙王幢村折向东北侧，于东凹组交于S244三邓线及为终点，项目总里程9.2公里，新建段长度4.1公里，改建段长度5.1公里，技术标准：三级公路标准设计，设计时速30公里/小时,路基宽7.5米,路面宽6.5米,采用沥青混凝土路面结构。

（二）项目进展情况

截止2023年底，已全部完成总体工程量。

（三）资金使用情况

2023年拨入专项债券800万元，使用800万元。

（四）项目收益情况

该项目属公益类项目，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产全部建设完毕，已投入使用，但未全部转入固定资产。

2024年5月7日