关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年油库沟口灾害治理项目亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券资金油库沟口灾害治理项目0.05亿元使用情况

（一）项目安排情况

该项目将危险山体挖除外运，沿山坡修建浆砌石挡墙，挡墙顶和底修建混凝土排水渠；并在坡面铺60-80cm厚种植土，栽植雪松和连翘进行绿化。项目建设工期为60天,总投资及资金来源:项目总投资802.83万元;资金来源:财政资金。

（二）项目进展情况

竣工

（三）资金使用情况

已使用350万元

（四）项目收益情况

（无）属于公益性资金建设

（五）项目对应资产情况

（无）

 2024年5月6日