关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位栾川旅游交通网络建设项目工程政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券资金0.11亿元使用情况

（一）项目安排情况

G241呼北线赤土店竹园至县城段改建工程，是栾卢高速与县城的连接线工程，项目起点位于G241呼北线赤土店竹园村，沿G241老路向南过月湾桥，下穿栾卢高速鸡冠洞互通，进入栾川县城，过长春路、幸福路，终点止于兴华路口，全长3.979公里。按照二级公路（兼顾城市道路功能）技术标准进行设计建设，设计速度为40公里/小时，路基宽度竹园至长春路段宽25米（局部受限路段宽22米），长春路至兴华路段宽27.5米，项目计划总投资约1.989亿元，其施工中标价为1.074亿元，主要建设内容包括路基、路面、涵洞及附属设施。

（二）项目进展情况

截止2024年5月底，已完成总体工程量的85%，尚有桥梁及附属设施未完工。

（三）资金使用情况

2023年拨入一般债券1100万元，使用1100万元。

（四）项目收益情况

该项目属公益类项目，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，已建成部分投入使用，未全部转入固定资产。

2024年6月3日