住建局关于2023年度政府债券资金使用

情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年老旧小区集中连片该改造提升项目1.6亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券1.6亿元使用情况

（一）项目安排情况

1.实施内容:主要包括伊尹路片区、人民路片区、八一路片区、伏牛路片区、滨河南路片区、滨河北路片区、鸾州大道片区等7个片区的老旧小区改造、老旧建筑改造、人行道改造。

2.实施项目:

(1).栾川乡承建项目：鸾州大道片区伊水路老旧建筑改造;

(2).耕莘街道承建项目：18个老旧小区改造以及滨河南路片区、滨河北路片区、鸾州大道片区老旧建筑改造等。

(3).住建局承建项目：七个片区内的向阳路、滨河南路、伊水路、伊景路、育才路、君山路等道路人行道提升改造；鸾州大道片区地下管网改造、滨河南路片区汽车站东巷道提升改造、空中线缆整治改造以及配套的指示牌等。

（二）项目进展情况

栾川乡承建项目已竣工，耕莘街道和住建局承建项目部分竣工，部分正在施工。

（三）资金使用情况

专项债资金截止2024年2月已拨付16000万元

- 项目收益情况

项目暂无收益

（五）项目对应资产情况

待项目竣工后进行资产划转

2024年5月6日