关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年1500万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券资金0.15亿元使用情况

（一）项目安排情况

我公司1500万元政府专项债券资金主要是用于栾川县非遗工坊传承保护文化园区项目，该项目于2022年11月16日通过发改委立项（栾发改投资〔2022〕208号），项目预计总投资3159.06 万元，规划占地面积19.47亩，主要是利用原0315河南省粮食储备库闲置房屋进行改建，建成非遗工坊传承保护文化园区并配套相关产业。

（二）项目进展情况

项目主体建设通过公开招标后，于2023年4月13日与河南鸾林建设工程有限公司签订施工合同，中标价2006.11万元，2023年4月15日开工，10月14日竣工，目前正在准备财政结算评审资料。园区现正在招商及装修中。

（三）资金使用情况

项目发行专项债券1500万元，计划使用在主体建设部分，收到财政拨付资金1370万元，目前已全部支付到施工队。

（四）项目收益情况

项目正在招商及装修中，因县域街区开业招商惯例需减免一定租金，目前尚未有收益。

（五）项目对应资产情况

项目所在原0315河南省粮食储备库闲置资产已被划拨至洛阳伏牛山文化旅游发展有限公司。

2024年5月6日