关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

截止于2023年底，涉及白土镇已发行专项债项目只有栾川县白土镇豫西民居村落保护及利用建设项目一个项目，不涉及一般债卷项目。

（二）项目进展情况

截止于2023年底，栾川县白土镇豫西民居村落保护及利用建设项目正在对12座民居改造，正在建设研学实训用房、停车场、室外步道等配套设施。

（三）资金使用情况

截止于2023年底，栾川县白土镇豫西民居村落保护及利用建设项目已发行专项债金额为1000万元，资金拨付进度为300万元。

（四）项目收益情况

栾川县白土镇豫西民居村落保护及利用建设项目目前正在建设中，未进入项目运营期，尚无收益。

（五）项目对应资产情况

栾川县白土镇豫西民居村落保护及利用建设项目目前仍处于在建状态，尚未转入固定资产，未达到交付使用条件。

2024年5月6日