关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年0.85亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金0.85亿元使用情况

（一）项目安排情况

栾川县重点乡镇供水改造项目，主要建设内容为：对潭头镇、陶湾镇原镇区水厂进行扩、改建，老旧管网进行改造延伸；在冷水镇、三川镇、叫河镇等配套改造供给水管道，新建（改造）标准化水厂3座等。项目分两期实施，一期实施主要内容为5个乡镇水厂新、改、扩建，更新净水设备，部分乡镇管网改造延伸等。项目建成后将提高栾川县农村供水规模化程度，提高地表水源化程度，受益人口10万余人。项目计划总投资1.65亿元。

（二）项目进展情况

项目分两期实施，一期工程签订合同价8778.24万元。项目于2023年11月开工建设，目前在建，项目总体形象进度27.5%，其中一期项目形象进度51%，计划2024年6月底完成一期全部建设任务。

（三）资金使用情况

该项目已完成项目资金支付8500万元。

（四）项目收益情况

项目在建，尚未收益。

（五）项目对应资产情况

项目在建，资产尚未全部形成，未移交。

2024年5月6日