关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年栾川县中医院综合救治能力提升项目0.2亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券使用情况

（一）项目安排情况

栾川县中医院综合救治能力提升项目包括P2 实验室工程和医疗设备购置安装工程2个部分:

1、P2实验室工程主要包括土建工程和实验室设备购置安装工程。（1）土建工程:对123.31平方米实验室进行墙面、地面、顶面的装饰装修;改造排水、电气、消防、暖通等配套建设工程。（2）实验室设备购置安装工程:包括购置安装荧光定量PCR仪、全自动血培养及药敏检定系统、掌上离心机、低温高速冷冻离心机、单道手动微量可调移液器、8道手动微量可调移液器、手动分液器、CO2培养箱、核酸提取仪、微孔板离心机、生物安全柜、浊度测试仪、高压灭菌器、超纯水机、超洁净工作合、混匀器、超低温冰箱（-86℃）、千式恒温器、医用冷藏冰箱（-20℃）、扩增仪及配套辅助设备等。

2、医疗设备购置安装工程:主要购置安装DSA、1.5T磁共振、床旁电子支气管镜、彩超、椎问孔镜、全自动酶免工作站、全自动尿液分析仪、AED除颤仪、数字式十八导心电图机、经络探测仪、激光磁场洽疗仪、温控银针洽疗仪、射频控温热凝仪器、可视喉镜、十二导心电图机、麻醉机、脑电图机、多普勒一体机、电子纤维胃镜、电子纤维肠镜等医疗设备。

（二）项目进展情况

目前P2实验室工程主要包括土建工程和实验室设备购置安装工程及医疗设备购置安装工程已全部安装到位，医疗设备已验收入库并投入使用。其中，1.5T磁共振正在试运营期；DSA机房正在装修中。

（三）资金使用情况

项目已完成，正在验收，验收完成后拨付资金，目前暂未使用专项债。

（四）项目收益情况

通过项目实施，使县中医院医疗设备配置更加合理，有力推动医院医疗卫生服务水平持续提升，目前项目相关设备已累计服务患者3000余人次，收益34万余元。

（五）项目对应资产情况

已经验收完成的，正在按照相关资产管理规定办理入账手续。

2024年5月7日