关于2023年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2023年政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券使用情况

（一）项目安排情况

为加快推进我县城市提质工作，促进“15分钟生活圈”建设，解决市民“停车难、充电难”问题，2022年由县城市管理局申请政府专项债项目“栾川县城市停车场及充电桩建设项目”，委托县建发公司对项目进行代建。该项目总投资5344.97万元，申请政府专项债4000万元，2023年已发行1200万元。

项目包括：1、栾川县城市停车场及充电桩建设项目（一期工程）EPC+O工程总承包；2、栾川县城市停车场及充电桩建设项目（凤凰广场停车场建设项目）工程；3、栾川县城市停车场及充电桩建设项目（充电桩建设项目一期工程）三个子项目。

（二）项目进展情况

1.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（一期工程）EPC+O工程总承包项目已竣工；

2.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（凤凰广场停车场建设项目）工程已竣工；

3.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（充电桩建设项目一期工程）已完成80%。

（三）资金使用情况

2024年2月财政拨付资金500万，按照各中标企业合同要求已拨付各企业，具体如下：

1.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（一期工程）EPC+O工程总承包项目已支付290万元；

2.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（凤凰广场停车场建设项目）工程已支付70万元、设计费5万元；

3.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（充电桩建设项目一期工程）已支付80万元。

4.监理费已支付20万元。

（四）项目收益情况

1.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（一期工程）EPC+O工程总承包项目未投入使用。

2.栾川县城市停车场及充电桩建设项目（凤凰广场停车场建设项目）未投入使用。

（五）项目对应资产情况

1.滨河南路智能立体停车场建设项目总停车泊位72个，配套新能源充电桩12个。

2.凤凰广场停车场及充电桩建设项目新建1#停车场2185平方米、新增车位100个，新建管理房1座及7套车辆识别抬杆系统等；凤凰广场2#停车场充电桩项目，共建设充电桩12个，可容纳24辆新能源汽车同时充电。

2024年5月7日