关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县赤土店镇农产品仓储冷链物流建设项目0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

栾川县赤土店镇农产品仓储冷链物流建设项目是2024年县委、县政府确定的重点建设项目之一，一是加工处理用房，建筑面积4029㎡，地上两层钢构，地面为环氧树脂地板漆，内墙面刷乳胶漆局部贴瓷砖，外墙面为玻璃幕墙局部贴铝塑板、刷真石漆，天棚面刷乳胶漆等；二是室外配套引线道路工程中铺25cm厚混凝土路面，土石方开挖及回填，安置小区内路面铺设碎石垫层及室外管网铺设、修建雨污水井等；三是园区内道路工程，场地清理、原有线杆迁移、土方开挖及回填，砌筑挡土墙、铺设沥青道路、架设波形护栏、路面热熔标线等。

（二）项目进展情况

截止2024年底，已完成总体工程量的50%，室外配套引线道路及园区内道路已完工，厂房正在进行基础处理。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券1000万元，使用1000万元。

（四）项目收益情况

该项目正在建设中，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，未转固定资产。

2025年6月12日