关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位栾川县林木种质资源保护与集散交易中心建设专项债项目0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

（一）项目安排情况

该项目建筑面积4600㎡，地上五层，建设内容包含内墙面刷无机涂料局部贴瓷砖，外墙面真石漆局部做铝单板造型，地面铺设地板砖，天棚面刷无机涂料局部做吊顶；室外工程包含给、排、雨、污水，强弱电，照明及绿化等。

（二）项目进展情况

- 栾川县林木种质资源保护与集散交易中心建设专项债项目位于栾川县合峪镇合峪新街，截止目前已完成地上一层地梁垫层、模板安装支护及钢筋绑扎，6月11日完成一层封顶，面积约650㎡。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券1000万元，使用1000万元。。

（四）项目收益情况

由于该项目在建，还未取得收益。建成后，该项目收入主要为交商业用房出租收入、办公用房收入、车间与仓库出租收入、充电桩收入、物业管理费收入等。

（五）项目对应资产情况

该项目建设工期自2025年4月3日至2025年8月31日，总日历天数150天。目前尚未转固定资产。

2025年6月12日