关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县栾川客运站综合交通枢纽一体化建设项目0.35亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券/一般债券资金0.35亿元使用情况

（一）项目安排情况

栾川县栾川客运站综合交通枢纽一体化建设项目，新建客运枢纽综合服务用房、交通物流仓储用房各1栋，各建筑均为框架结构五层，建设内容包含主题、装饰装修、给排水、消防、强弱电及暖通等。

（二）项目进展情况

截止2024年底，已完成总体工程量的70%.

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券3500万元，使用3500万元。

（四）项目收益情况

该项目正在建设中，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，未转固定资产。

2025年6月12日