关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县公共配送物流园项目0.4亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券0.4亿元使用情况

（一）项目安排情况

该项目计划总投资13526.92万元，总占地16998.81平方米，主要建设内容为：建筑面积50996.43平方米主要建设仓储用房 43496.43平方米,综合服务用房7500平方米配套建设停车场、道路硬化、绿化等设施。

- 项目进展情况

- 栾川县公共配送物流园项目位于庙子镇北凹村，截止目前，该项目已完成土地不动证、用地规划许可证、工程规划许可证办理，施工许可证。土建工程已完成基础处理，一层主体框架已完工。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券4000万元，使用4000万元。

- 项目收益情况

该项目尚未完工，暂未产生收益。

- 项目对应资产情况

该项目目前正在建设中，尚未转固定资产。

2025年6月12日