关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县先进制造业开发区信息化交易平台建设项目0.25亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券0.25亿元使用情况

（一）项目安排情况

项目一期计划总投资8550万元，配套装饰用房16000平方米，数字展厅1600平方。

- 项目进展情况

- 栾川县先进制造业开发区信息化交易平台项目位于庙子镇北凹村，目前装饰装饰工程已完成90%，信息化交易平台系统已完成80%。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券2500万元，使用2500万元。

（四）项目收益情况

该项目目前处于建设阶段，还未完工，暂未产生收益。

（五）项目对应资产情况

项目一标段、二标段、三标段正在建设中，目前尚未转固定资产。

2025年6月12日