关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县陶湾镇旅游基础设施提升项目0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

在张盘村及城镇中心区建设2处停车场，规划80个停车位,12个充电桩。并对镇区沿街建筑外立面、路灯、垃圾箱、口袋公园等基础设施和服务设施进行提升完善。

（二）项目进展情况

截止2025年6月，已完成总体工程量的40%。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券1000万元，使用1000万元。

（四）项目收益情况

该项目正在建设中，无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，未转固定资产。

2025年6月12日