关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县先进制造业开发区科技研发检测中心项目0.15亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券1500万元使用情况

（一）项目安排情况

该项目计划总投资6259.25万元，占地2000平方米，建筑面积5000平方米，主要建设钨钼氟检验检测和公共检验检测实验室1000平方米，钨钼氟产业研发中心、食用菌和中药材及种子研发中心、环境监测与治理研发中心4000平方米。

（二）项目进展情况

项目位于栾川县先进制造业开发区科技北路一号楼，分两期进行，一期为科技研发实验室及配套区域建设工程，二期为科研设备购置工程。目前一期工程已基本完工（分四个标段：一标段和三标段已完工,二标段因科研具体方向与相关科研院校正在沟通，故小试基地暂未建设，但方案已基本确定,四标段光伏工程因与政策不符停止建设）;二期科研设备购置工程项目，请示已报开发区，待研究后予以推进。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券1500万元，使用1500万元。

（四）项目收益情况

目前，该项目科研实验室已建成，一标段、三标段已完工，二标段已完成85%工程量，但由于二期实验室设备未购进，形成“半拉子”工程（市审计、市发改委均有通报），因此暂无收益。

（五）项目对应资产情况

项目一期工程的一标段和三标段正在准备资料进行决算评审，目前尚未转固定资产。

2025年6月12日