关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

栾川县东部片区供排水一体化工程，总投资4.16582亿元，2024年度到位专项债资金0.1亿元。

（二）项目进展情况

栾川县东部片区供排水一体化建设项目是我县2023年县委、县政府确定重点民生工程之一，涉及栾川县合峪镇、白土镇、潭头镇、秋扒乡、狮子庙镇，建设内容包括日处理能力3000立方米水厂五座，5000立方米水厂二座，铺设输水管线58.7千米，配水管线125.72千米。排水工程：敷设排水管网157.95千米，建设化粪池167座，污水井2377个，对3个污水厂进行提标改造。该工程根据建设实际分两期实施，一期主要为供水部分，工程整体已完工，正在进行主体试运行及供水支管网对接。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券1000万元，使用1000万元。

（四）项目收益情况

该项目剩余工程正在建设中，暂无收益。

（五）项目对应资产情况

项目未全面竣工验收，未转入固定资产，待项目正式运营后进行资产划转。

2025年6月12日