关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券资金0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

栾川县城区三个水厂（南沟水厂、双堂水厂、竹园水厂）提质改造项目，总投资0.7992亿，2024年度到位专项债资金0.1亿元；。

（二）项目进展情况

县城区三个净水厂（双堂水厂、南沟水厂、竹园水厂）提质改造工程是县委、县政府确定的2024年惠民建设项目之一，项目总投资7992.1万元，建设内容主要包括：在双堂厂水厂新建2万m3/d超滤膜池一座及超滤膜车间；在南沟水厂新建1万m3/d超滤膜池一座及超滤膜车间；在竹园水厂新建1万m3/d超滤膜池一座及超滤膜车间；同时三个水厂均配套建设配电系统、仪表及PLC自控系统、安防系统等附属设施。目前，项目已完工投用。

（三）资金使用情况

2024年拨入专项债券1000万元，使用1000万元。

（四）项目收益情况

该项目剩余工程正在建设中，暂无收益。

（五）项目对应资产情况

项目资产未全部建设完毕，未转固定资产。

2025年6月12日