关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2025年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2025〕8号）文件要求，现对我单位2024年栾川县合峪镇杨山河山洪沟治理工程1000万元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、一般债券1000万元元使用情况

（一）项目安排情况

- 栾川县合峪镇杨山河山洪沟治理工程项目估算总投资1855.59万元，资金来源为国债资金1000万元及政府配套。主要建设内容为：河道疏浚总长9.35km，两岸新建护岸总长7.63km。

（二）项目进展情况

- 栾川县合峪镇杨山河山洪沟治理工程位于栾川县合峪镇，由浙江江河建设有限公司承建，2024年4月1日开工建设，2024年11月完工，以于2024年12月3日进行合同验收。

（三）资金使用情况

栾川县合峪镇杨山河山洪沟治理工程使用国债资金1000万元。

（四）项目收益情况

栾川县合峪镇杨山河山洪沟治理工程是以保护村庄、农田耕地为主的沟道治理工程，项目建成可保护人口4500人，耕地3700亩。

工程的效益为本工程实施后与现状对比所减免的洪涝灾害的直接效益与间接效益，按农村10年一遇洪水的减淹面积，计算减灾产值。该河道治理后减淹面积3700亩地，1300元/亩，经计算综合减灾效益为481万元，即年均直接效益为48.1万元。本工程保护区为37.7km²，每年每平方公里4万元计算年均间接效益为150.86万元。工程效益为直接效益与间接效益之和，即为198.96万元。

（五）项目对应资产情况

项目送审结算中，目前尚未转固定资产。

2025年6月12日