关于2024年度政府债券资金使用情况的说明

根据财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》（财预〔2018〕209号）、河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2024〕7号）文件要求，现对我单位2024年栾川县重渡沟示范区旅游基础设施建设项目0.1亿元政府债券资金使用情况进行公开，具体情况说明如下：

一、专项债券0.1亿元使用情况

（一）项目安排情况

该项目占地面积21000平方米，主要建设停车场2个，其中菩提树停车场，占地面积11000㎡，规划小车车位350个,大巴车位20个，充电桩70个及停车场基础配套设施:重渡沟社区停车场，占地面积10000㎡,规划大巴车位100个，小车车位50个，充电桩30个及停车场基础配套设施。

（二）项目进展情况

栾川县重渡沟示范区旅游基础设施建设项目位于重渡沟示范区重渡社区，目前已完成2个停车场建设，正在购置充电桩。

（三）资金使用情况

栾川县重渡沟示范区旅游基础设施建设及其配套道路扩宽改造资金使用情况如下：

该项目共使用政府债券资金1000万元。

（四）项目收益情况

项目于2024年12月24日开工，2025年12月23日竣工，该项目未完工，未产生收益。

（五）项目对应资产情况

项目一标段和配套道路扩宽项目送审结算中，二标段、三标段送审资料准备中，目前尚未转固定资产。

2025年6月12日